Documento de Sprint Planning (Sprint 1) - Mesa Digital

### Sprint objetivo

Desarrollo de las funcionalidades base de la carta digital para restaurantes, incluyendo administración de franquicias, gestión de usuarios por trabajador, gestión de carta, vista de productos y filtros en la carta. Este sprint busca sentar las bases del sistema para permitir que los usuarios puedan navegar y visualizar productos de manera clara.

### Backlog del producto (enfocado en Sprint 1)

- Administrar franquicia (SCRUM-24)

- Crear modelos de base de datos para las sucursales y sus cartas.

- Crear mecanismo de creación de usuarios.

- Crear endpoint del API en Django.

- Crear vista del frontend en Angular.

- Conectar frontend al API.

- Usuarios por trabajador (SCRUM-25)

- Diseñar estructura de roles y permisos por trabajador en la Base de Datos.

- Configurar al administrador para crear usuarios por sucursal

- Crear endpoints en Django

- Crear vistas en el Angular.

- Conectar Angular al API

- Gestión de carta (SCRUM-18)

- Creación Vista principal de la carta digital.

- Creación de los componentes para el CRUD de la gestión de la carta.

- Creación de la función eliminar productos de la carta.

- Creación función modificar productos de la carta.

- Creación Función Crear/Agregar productos a la carta.

- Conectar la interfaz principal de la carta con la Base de Datos.

- Vista de producto (SCRUM-14)

- Diseñar la interfaz de la vista de producto.

- Conectar la vista de producto con la base de datos.

- Implementar la visualización de precios y disponibilidad.

- Agregar funcionalidad para mostrar imágenes del producto.

- Validar disponibilidad del producto.

- Filtro de carta (SCRUM-13)

- Creación vista principal de la carta.

- Diseño del componente para filtrar.

- Definir categorías para filtrar.

- Crear Endpoints Categorías.

- Ingresar las categorías a la base de datos.

- Crear función para filtrar.

### Planificación del sprint

- Duración del Sprint: 2 de septiembre – 28 de septiembre.

- Capacidad del equipo: 5 horas diarias 4 veces a la semana

- Definición de Hecho (DoD):

  - Código revisado y testeado.

  - Integración funcional en frontend y backend.

  - Documentación mínima de endpoints.

  - Sub Tareas completadas al 100%.

- Descomposición en tareas técnicas (ejemplo: SCRUM-24 ya tiene sus subtareas, las demás se descomponen de la misma manera en Jira).

- Estimación de esfuerzo: cada historia se estima en puntos de historia según complejidad y duración en horas.

### Planificación diaria

- Las reuniones Daily Scrum se llevarán a cabo a las 08:30 hrs.

- Duración máxima: 15 minutos.

- Cada miembro responderá:

  - ¿Qué hice ayer?

  - ¿Qué haré hoy?

  - ¿Qué obstáculos tengo?