Sprint Review - Proyecto de Arriendo de Bicicletas

Sprint: [v.1]

Objetivo del sprint:
 Desarrollar las funcionalidades base del sistema Mesa Digital, enfocadas en la construcción de la carta digital para restaurantes. El propósito principal fue sentar las bases del proyecto a nivel de arquitectura, diseño e integración entre frontend y backend, garantizando que los usuarios pudieran visualizar productos, filtrar por categorías y que los administradores pudieran gestionar franquicias y usuarios asociados.

### Historias de usuario revisadas

SCRUM-24 – Administrar franquicia:
 Implementación de la estructura de sucursales, creación de modelos en base de datos, endpoints en Django y vistas correspondientes en Angular.
 Estado: Finalizado

SCRUM-25 – Usuarios por trabajador:
 Creación del sistema de roles y permisos por sucursal, permitiendo al administrador gestionar usuarios dentro de cada franquicia.
 Estado: Finalizado

SCRUM-14 – Vista de producto:
 Desarrollo de la interfaz visual para la carta digital, con conexión a la base de datos, visualización de precios e imágenes.
 Estado: Finalizado

SCRUM-18 – Gestión de carta:
 Desarrollo de componentes CRUD (crear, editar y eliminar productos) y conexión entre frontend y backend.
 Estado: En revisión

SCRUM-13 – Filtro de carta:
 Implementación de categorías y componentes de filtrado en la carta, junto con endpoints para obtener productos filtrados.
 Estado: En revisión

### Demostración de funcionalidades

Durante la reunión de Sprint Review, se presentaron los siguientes avances:

- Panel de Administración de Franquicias: el administrador puede crear, editar y visualizar sucursales conectadas a la base de datos.

- Gestión de Usuarios por Trabajador: permite crear usuarios asociados a cada sucursal, con diferentes niveles de permisos.

- Carta Digital (vista de cliente): visualización de productos con su nombre, imagen, precio y disponibilidad.

- Filtro de Carta: posibilidad de aplicar filtros por categorías (bebidas, platos, postres, etc.), mejorando la navegación.

- Gestión de Productos: demostración de las funciones de agregar y editar productos, integradas con el backend.

Se verificó la correcta conexión API – Frontend, confirmando la estabilidad en la comunicación entre los componentes del sistema.

### Cumplimiento de objetivos

- Se desarrollan e integran las funcionalidades principales: franquicias, usuarios, vista y filtros de carta.

- Se avanzó significativamente en la gestión de la carta, dejando solo ajustes finales pendientes.

- El sprint se ejecutó dentro de los plazos planificados.

- Se logró una integración funcional completa entre Angular y Django.

El avance total estimado fue de aproximadamente un 80% del contenido planificado, cumpliendo con los criterios de aceptación definidos.

### Retroalimentación del Product Owner.

- Se valoró el cumplimiento de tiempos y la claridad en la documentación de endpoints.

- Se sugirió mejorar la experiencia visual del usuario e integrar completamente el almacenamiento de imágenes en AWS S3.

- Se reconoció el esfuerzo y compromiso del equipo por mantener la consistencia en el desarrollo.

### Conclusiones del Sprint Review

El equipo mostró un progreso sólido en la construcción de la base técnica del sistema Mesa Digital, superando los desafíos iniciales y alcanzando los objetivos principales del primer sprint.
 El sistema cuenta ya con una estructura estable y modular que permitirá avanzar en las siguientes etapas, centradas en la gestión de pedidos y la comunicación en tiempo real entre clientes y cocina.

El trabajo en equipo, la comunicación constante y la capacidad de adaptación fueron claves para el éxito de este primer sprint, que deja al proyecto con una base sólida para su desarrollo futuro.