Documento de Sprint Planning (Sprint 2) - Mesa Digital

### Objetivo del Sprint

El objetivo de este sprint es desarrollar e integrar las funcionalidades relacionadas con el flujo completo de pedidos dentro del sistema Mesa Digital, permitiendo gestionar el proceso desde que el cliente realiza su pedido hasta que el cocinero lo recibe y lo marca como listo.
 Este sprint busca conectar la experiencia del cliente con la del cocinero, implementando comunicación en tiempo real, actualización de estados y un carrito de compras completamente funcional.

### Backlog del Producto (enfocado en Sprint 2)

#### SCRUM-26 – Estado del pedido

- Implementar el modelo y las tablas para manejar los estados de pedido (pendiente, en cocina, listo, entregado).

- Crear endpoints en Django para actualizar el estado en tiempo real.

- Diseñar la vista en Angular que muestre el estado actual del pedido al cliente.

- Probar la actualización dinámica al cambiar el estado en el backend.

#### SCRUM-19 – Edición de carrito

- Diseñar la interfaz de edición del carrito en el frontend.

- Permitir modificar cantidades y eliminar productos del carrito antes de confirmar el pedido.

- Crear endpoints en Django para sincronizar los cambios en el carrito.

- Conectar la vista de edición con el backend y validar que los cambios se reflejen correctamente.

#### SCRUM-16 – Pedidos personalizados

- Agregar campos opcionales para observaciones o personalización (por ejemplo, “sin cebolla”, “extra queso”, etc.).

- Crear lógica en backend para almacenar los comentarios personalizados.

- Mostrar la información personalizada al cocinero dentro de la vista de cocina.

- Validar que las observaciones se guarden y se muestren correctamente.

#### SCRUM-21 – Pedidos en cocina

- Crear vista dedicada para el panel del cocinero.

- Implementar la lógica para mostrar pedidos activos con sus detalles.

- Integrar con el sistema de estados de pedido para marcar como “en preparación” o “listo”.

- Conectar la vista con la base de datos y probar la actualización en tiempo real.

#### SCRUM-11 – Pedidos listos

- Crear botón y endpoint para cambiar el estado del pedido a “listo”.

- Implementar notificación en tiempo real al cliente cuando su pedido esté listo.

- Validar que el flujo completo de actualización sea estable entre cliente y cocina.

#### SCRUM-17 – Carrito de pedidos

- Diseñar e implementar el carrito principal que muestra los productos seleccionados.

- Conectar con la base de datos para obtener la información de productos agregados.

- Crear funcionalidad para enviar el pedido desde el carrito al backend.

- Validar la integración con la vista de cocina y el historial de pedidos del usuario.

#### SCRUM-10 – Pedidos en tiempo real para el cocinero

- Implementar la comunicación en tiempo real entre cliente y cocinero utilizando WebSockets o similar.

- Configurar la actualización automática de los pedidos sin necesidad de recargar la página.

- Probar la sincronización simultánea de múltiples pedidos en diferentes estados.

- Validar la estabilidad del sistema bajo cambios simultáneos.

### Planificación del Sprint

Duración del Sprint: 29 de septiembre – 13 de octubre.
 Capacidad del equipo: 5 horas diarias, 4 veces por semana.

### Definición de Hecho (DoD)

- Código revisado y testeado.

- Integración funcional y estable entre frontend y backend.

- Documentación de endpoints y funciones principales.

- Sub Tareas completadas y revisadas por ambos integrantes.

- Pruebas de actualización en tiempo real validadas con éxito.

### Planificación Diaria (Daily Scrum)

Hora: 08:30 hrs.
Duración máxima: 15 minutos.

Cada miembro responderá:

- ¿Qué hice ayer?

- ¿Qué haré hoy?

- ¿Qué obstáculos tengo?

### Estimación de esfuerzo

Cada historia se estimó en puntos de historia según su complejidad y el tiempo necesario para su desarrollo, priorizando aquellas que aseguren la conexión completa del flujo de pedidos entre cliente y cocina.

Total estimado: 42 puntos de historia.

### Enfoque general del Sprint 2

Este sprint representa una fase clave del proyecto, donde se busca consolidar la funcionalidad central del sistema: el manejo de pedidos y su comunicación en tiempo real.
El equipo trabajará de manera colaborativa para asegurar una experiencia fluida tanto para los clientes que realizan pedidos como para los cocineros que los gestionan, dejando lista la base para futuras mejoras de rendimiento y experiencia de usuario.