Documento de Sprint Planning (Sprint 3) - Mesa Digital

### Objetivo del Sprint

El objetivo de este sprint es desarrollar e integrar las funcionalidades relacionadas con el proceso de pago dentro del sistema Mesa Digital, permitiendo que los clientes puedan realizar pagos individuales, por grupo o totales directamente desde la aplicación, generando además comprobantes digitales e historial de ventas para los administradores.

Este sprint busca cerrar el flujo completo de consumo y pago dentro de la plataforma, conectando la experiencia del cliente, el sistema de pedidos y la gestión administrativa.

### Backlog del Producto (enfocado en Sprint 3)

SCRUM-23 – Comprobante digital

- Implementar la generación automática de comprobantes digitales tras el pago.

- Diseñar la vista en Angular para visualizar y descargar el comprobante.

- Crear endpoints en Django para emitir y registrar los comprobantes en la base de datos.

- Validar la correcta asociación del comprobante con el pedido y el usuario.

SCRUM-8 – Diferenciar comensales

- Implementar la lógica para diferenciar a los comensales dentro de una misma mesa.

- Permitir asignar productos específicos a cada comensal.

- Adaptar el flujo de pedidos para reflejar las divisiones en el pago.

- Verificar que las divisiones se mantengan sincronizadas entre frontend y backend.

SCRUM-20 – Pago total

- Implementar la opción de realizar un pago único por toda la mesa.

- Crear endpoints que procesen el pago total y actualicen el estado de los pedidos correspondientes.

- Mostrar resumen del pedido con total a pagar antes de confirmar.

- Validar la confirmación del pago y la generación del comprobante correspondiente.

SCRUM-22 – Pago en app

- Integrar un sistema de pago dentro de la aplicación (ejemplo: pasarela de pago simulada o lógica interna).

- Conectar con el backend para registrar el pago en la base de datos.

- Diseñar interfaz visual de confirmación de pago.

- Validar la seguridad y consistencia de los datos enviados.

SCRUM-12 – Reportes de ventas

- Implementar módulo de reportes para administradores.

- Crear endpoints que consulten pagos realizados, montos totales y ventas por fecha.

- Generar visualizaciones o tablas en Angular para mostrar los resultados.

- Validar consistencia entre pedidos pagados y montos totales registrados.

SCRUM-15 – Pago individual

- Desarrollar la opción de dividir la cuenta y permitir pagos individuales.

- Crear lógica en backend para identificar qué productos paga cada cliente.

- Actualizar los estados de pago por persona y pedido.

- Probar que la suma de los pagos individuales coincida con el total del pedido.

### Planificación del Sprint

Duración del Sprint: 20 de octubre – 10 de noviembre.
 Capacidad del equipo: 5 horas diarias, 4 veces por semana.

### Definición de Hecho (DoD)

- Código revisado, testeado y funcional.

- Flujo completo de pagos operativo (individual, total y por app).

- Generación automática de comprobantes validada.

- Reportes de ventas funcionales y con datos consistentes.

- Documentación de endpoints y procesos actualizada.

- Sub Tareas completadas y revisadas por ambos integrantes.

### Planificación Diaria (Daily Scrum)

Hora: 08:30 hrs.
Duración máxima: 15 minutos.
 Cada miembro responderá:

- ¿Qué hice ayer?

- ¿Qué haré hoy?

- ¿Qué obstáculos tengo?

### Estimación de esfuerzo

Cada historia fue estimada según su complejidad técnica y nivel de integración con el sistema existente.
 El foco de este sprint será consolidar el módulo de pagos y reportes, garantizando una experiencia fluida y segura para el usuario final.
 Total estimado: 34 puntos de historia.

### Enfoque general del Sprint 3

Este sprint representa una etapa crucial del proyecto, en la cual el sistema Mesa Digital evoluciona desde la gestión de pedidos hacia la gestión de pagos y cierre de consumo.
 El equipo trabajará en la integración entre los módulos de pedidos y pagos, asegurando la trazabilidad completa desde la orden hasta la confirmación del pago.
 Además, se incorporarán reportes administrativos que permitirán a los dueños o administradores del restaurante analizar las ventas en tiempo real, consolidando así una plataforma completa, funcional y lista para la fase de pruebas finales.