Sprint Retrospective - Proyecto Mesa Digital. (Sprint 3)

Sprint: [v.3]

Objetivo del sprint:

El objetivo del Sprint 3 fue desarrollar el módulo completo de pagos del sistema Mesa Digital, incorporando pagos individuales, por comensal y totales, además de generar comprobantes digitales y reportes de ventas. Este sprint buscó cerrar el flujo funcional del sistema desde el pedido hasta el pago y su registro administrativo.

### Repaso del sprint

Historias planificadas:

- SCRUM-23 – Comprobante digital

- SCRUM-8 – Diferenciar comensales

- SCRUM-20 – Pago total

- SCRUM-22 – Pago en app

- SCRUM-12 – Reportes de ventas

- SCRUM-15 – Pago individual

## Logros

- Se implementó el sistema completo de pagos, permitiendo pagos individuales, por comensal y totales de forma estable.

- Se desarrolló correctamente la generación automática de comprobantes digitales, disponibles para visualización y descarga.

- El sistema identifica y diferencia comensales, permitiendo asignación precisa de productos y cobros.

- Se integró con éxito el pago dentro de la aplicación, incluyendo registro de transacciones.

- El módulo de reportes de ventas quedó funcional en su versión inicial, permitiendo visualizar actividad financiera del sistema.

- Se completó el flujo integral del restaurante desde el pedido hasta el pago, consolidando la arquitectura del sistema.

- El sprint se mantuvo dentro de los plazos y puntos de historia estimados (34 puntos).

## Desafíos

- La integración del módulo de pagos con los pedidos previos presentó complejidad, especialmente en la división de cuentas y asignación de productos.

- La lógica para diferenciar comensales requirió múltiples ajustes para evitar inconsistencias en el cálculo.

- El módulo de comprobantes digitales necesitó pruebas adicionales para asegurar la correcta asociación entre pagos y pedidos.

- Se requirió mayor tiempo para validar casos límite en pagos (por ejemplo: pago duplicado, pagos parciales, montos insuficientes).

- El módulo de reportes demandó más esfuerzo del previsto para asegurar que la información fuera coherente y actualizada.

## Lecciones aprendidas

- La importancia de probar exhaustivamente los flujos financieros antes de integrarlos con otros módulos.

- El valor de mantener una comunicación constante entre backend y frontend para resolver lógicas complejas como los pagos por comensal.

- La necesidad de dejar bloques específicos de tiempo para pruebas de integración completas, no solo pruebas unitarias.

- La generación de comprobantes requiere una estructura clara desde el principio para evitar inconsistencias.

- El trabajo colaborativo y la revisión cruzada de código resultaron fundamentales para reducir errores.

## Puntos para mejorar

- Optimizar el proceso de pruebas previas a la integración final, especialmente en módulos críticos como pagos.

- Mejorar el diseño visual y la estructura del comprobante digital para hacerlo más claro y legible.

- Ampliar la información del módulo de reportes, incluyendo métricas relevantes para administración.

- Refinar el flujo de asignación de productos por comensal para hacerlo más intuitivo y fácil de mantener.

- Documentar con mayor detalle los flujos financieros y sus endpoints para facilitar futuros mantenimientos.

## Acciones para el próximo sprint

- Completar las mejoras visuales del comprobante digital.

- Expandir y pulir el módulo de reportes de ventas (filtros por fecha, métricas adicionales, gráficos).

- Realizar pruebas globales de todo el flujo del sistema (pedido → cocina → pago → comprobante → reporte).

- Integrar mejoras en la asignación de productos por comensal, reduciendo complejidad.

- Continuar reforzando la documentación técnica y la organización del código.

## Cierre de la retrospectiva

El equipo demostró un desempeño sólido durante el Sprint 3, logrando completar uno de los módulos más críticos del sistema: el proceso de pago. Gracias a la colaboración constante, las pruebas conjuntas y la correcta aplicación de Scrum, se logró cerrar el flujo completo del proyecto Mesa Digital.

Este sprint deja al sistema prácticamente listo para su etapa final de refinamiento, pruebas globales e implementación, consolidando un producto funcional, coherente y alineado con los objetivos planteados.