Sprint Retrospective - Proyecto Mesa Digital. (Sprint 4)

Sprint: [v.4]

## Objetivo del sprint

El objetivo del Sprint 4 fue reforzar los aspectos técnicos esenciales del sistema Mesa Digital, enfocándose en seguridad, confidencialidad, disponibilidad, responsabilidad, rendimiento y autenticación mediante token temporal.
 Este sprint buscó asegurar que el sistema estuviera completamente estable, seguro y listo para su ejecución real.

## Repaso del sprint

Historias planificadas:

- SCRUM-27 – Token temporal

- SCRUM-28 – Rendimiento

- SCRUM-9 – Menú QR

- SCRUM-31 – Responsabilidad

- SCRUM-32 – Confidencialidad

- SCRUM-29 – Seguridad de datos

- SCRUM-30 – Disponibilidad

## Logros

- Se completaron todas las historias planificadas del sprint, alcanzando el 100% de avance.

- El sistema logró un aumento significativo en rendimiento, mejorando los tiempos de carga y la fluidez en las vistas principales.

- Se implementó exitosamente el módulo de token temporal, fortaleciendo la seguridad de accesos.

- El menú QR quedó completamente finalizado, optimizado y funcional.

- Se reforzaron los aspectos de confidencialidad, protegiendo los datos de los usuarios y limitando accesos no autorizados.

- Se aplicaron mejores prácticas para garantizar la seguridad de datos, revisando endpoints, roles y permisos.

- Se validó la disponibilidad del sistema, funcionando sin caídas durante pruebas prolongadas.

- El sistema alcanzó un nivel técnico sólido, asegurando estabilidad y preparación para la entrega final.

## Desafíos

- Fue necesario invertir tiempo adicional en pruebas técnicas especializadas para validar seguridad y rendimiento.

- La integración simultánea de medidas de seguridad y rendimiento requirió coordinación constante entre frontend y backend.

- Ajustar el sistema para asegurar disponibilidad continua expuso pequeños errores que tuvieron que ser corregidos rápidamente.

- El análisis de roles y permisos (responsabilidad) necesitó revisiones adicionales para garantizar que cada usuario viera únicamente su información correspondiente.

## Lecciones aprendidas

- La importancia de priorizar la seguridad desde etapas tempranas, ya que integrar en fases finales requiere mayor esfuerzo.

- Validar el rendimiento periódicamente permite detectar cuellos de botella antes de que afecten la experiencia del usuario.

- La comunicación interna del equipo fue clave para coordinar las distintas capas del sistema (frontend, backend y base de datos).

- El refuerzo de buenas prácticas en desarrollo entregó un sistema más robusto y preparado para crecer.

- La revisión cruzada del código permitió detectar errores que individualmente habrían sido difíciles de identificar.

## Puntos para mejorar

- Anticipar tiempos adicionales para pruebas de seguridad y rendimiento en futuros proyectos.

- Documentar más detalladamente las políticas de seguridad, confidencialidad y manejo de roles.

- Mejorar procesos de validación interna para detectar errores menores antes de las pruebas globales.

- Seguir fortaleciendo la estructura de pruebas unitarias e integrales para evitar retrabajo.

## Acciones para el próximo sprint

Dado que este es el sprint final del desarrollo funcional, las acciones se orientan al cierre del proyecto:

- Completar la documentación técnica y funcional pendiente.

- Preparar la demo final del sistema.

- Realizar pruebas globales completas del flujo principal.

- Ajustar detalles visuales y de presentación antes de la evaluación final.

- Consolidar y entregar todos los documentos de Scrum (Planning, Review, Retrospective, Backlog).

## Cierre de la retrospectiva

El Sprint 4 demostró la madurez técnica del equipo y del sistema Mesa Digital. Se completaron todas las historias clave orientadas a seguridad, rendimiento y disponibilidad, dejando un producto estable y confiable.

El equipo logró cerrar el ciclo de desarrollo con un sistema sólido, seguro y funcional, preparado para su presentación final. La colaboración, rigurosidad y disciplina en la ejecución fueron fundamentales para culminar satisfactoriamente este sprint y el proyecto completo.