## Slide 1: Hoja de ruta Mesa Digital (Agile Roadmap)
Período: [22/08/2025] al [9/12/2025]
Organización: BSK
Cliente: Restaurantes.
Dueño del producto (Owner): Sebastian Cortes
Scrum Master: [Kevin Jiménez]

## Slide 2
MESA DIGITAL / ROAD MAP | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4
Levantamiento e investigación del proyecto. |  |  |  | 
Desarrollo e implementación. |  |  |  | 
Integración y Ajustes. |  |  |  | 
Pruebas y lanzamiento. |  |  |  | 
Investigación y análisis de requerimientos del sistema de mesa digital
Revisión de normas y estándares para software de uso comercial
Diseño de la arquitectura del sistema y su funcionalidad principal
Desarrollo de la plataforma web para el sistema mesa digital.
Implementación de funcionalidades principales:Menu/CartaDigital, Generación de QR por mesa, Flujo de pedidos del cliente
Integraciones iniciales, conexión del backend, validación del login según roles, integración del QR con flujo de Mesa ocupada
Integración de funciones restantes, panel de cocina con pedidos de tiempo real, Integración de módulo de mesero
Pruebas Integradas, optimización de tiempos de carga, validación de seguridad
Demostración del primer flujo: QR-menú-hacer pedidos
Pruebas de usabilidad, pruebas de carga del modelo de pedidos, corrección de errores preliminares
Seguimiento del desempeño y monitoreo
Refinamiento final del diseño y ajuste de escalabilidad
Implementación de pagos y mejoras del flujo del cliente
Optimización y cierre del proyecto, ajustes visuales, responsividad, mejoras al panel de administración
Ajustes finales del sistema completo, revisión de desempeño
Publicación del sistema, plan de mantenimiento y nuevas funcionalidades