Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto Mesa Digital, el equipo ha logrado avanzar de manera significativa, cumpliendo con la planificación establecida en los tres primeros sprints definidos en Jira. En esta etapa, el sistema ya cuenta con un flujo completo de gestión de pedidos y pagos en tiempo real, desde la selección de productos por parte del cliente hasta la generación de comprobantes digitales Principales avances realizados: - Se completó el módulo de carta digital, que permite visualizar productos y filtrar por categorías. - Se desarrolló e integró el flujo de pedidos completo, donde los clientes pueden realizar pedidos desde su mesa mediante código QR, y el cocinero recibe y gestiona los pedidos en tiempo real. - Se implementó el sistema de comunicación en tiempo real, conectando el estado del pedido entre el cliente y el cocinero. - Se desarrolló el módulo de pagos, que permite realizar pagos individuales, grupales y totales, junto con la emisión de comprobantes digitales. - Se incorporó el módulo de reportes de ventas para el administrador, mostrando métricas clave sobre pedidos y pagos realizados. - Todos los módulos cuentan con integración funcional entre frontend (Angular) y backend (Django), asegurando la estabilidad del sistema. Hasta la fecha, el proyecto ha cumplido todos los objetivos específicos definidos inicialmente, consolidando una plataforma funcional que cumple con los requerimientos del cliente y las competencias del perfil profesional. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: Cubrir completamente el proceso de los pedidos desde la creación con todos sus requerimientos hasta el pago y cierre del mismo. Objetivos específicos: - Permitir que los clientes realicen pedidos directamente desde su mesa, sin intervención de un mesero. - Garantizar la comunicación en tiempo real entre el cliente y el cocinero. - Implementar un flujo de pago eficiente, con división de cuentas y emisión de comprobantes digitales. - Proveer reportes de ventas y gestión administrativa para el restaurante. No se han realizado ajustes en los objetivos, ya que continúan siendo pertinentes y alcanzables dentro del desarrollo del proyecto. |
| Metodología | ### Metodología (sin ajustes) El proyecto se desarrolla bajo la metodología Scrum, lo que ha permitido trabajar de manera ágil, incremental e iterativa. Cada sprint ha tenido una duración promedio de 3 semanas, con entregables definidos (Sprint Planning, Review, Retrospective y Backlog). Las tareas se han gestionado en Jira, y la documentación de avances se ha mantenido tanto en formato físico como digital. No ha sido necesario ajustar la metodología, ya que Scrum ha demostrado ser adecuada para el trabajo colaborativo, la organización del equipo y el control de los entregables. |
| Evidencias de avance | Evidencias presentadas: - Sprint Reviews: documentación de revisión y demostración de funcionalidades completadas (gestión de carta, pedidos, pagos, etc). - Sprint Retrospectives: registro de reflexiones y mejoras continuas aplicadas entre sprints. - Sprint Plannings: planificación detallada de los objetivos, puntos de historia y tareas priorizadas de cada sprint. - Sistema funcional: evidencia técnica del avance del sistema Mesa Digital con integración frontend-backend y comunicación en tiempo real. Justificación: Estas evidencias demuestran el progreso del proyecto, validando tanto el cumplimiento de los objetivos específicos como la correcta aplicación de la metodología ágil. La calidad del proyecto se ha asegurado mediante: - Pruebas funcionales e integración continua entre módulos. - Documentación técnica de endpoints y flujos de comunicación. - Revisión cruzada del código entre los integrantes del equipo. - Validaciones de estabilidad y rendimiento en el sistema de tiempo real y los módulos de pago. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo Web | Diseño e implementación de la interfaz web y carta digital. | Computadora, Angular, HTML, CSS, navegador, librerías gráficas. | 1 SPRINT | Sebastian Cortes | Se logró una interfaz funcional y adaptable a distintos dispositivos. La integración con la base de datos fue fluida. | Completado. | No se realizaron ajustes, la planificación se cumplió dentro del tiempo establecido. |
| Integración de plataformas | Implementación de interacción con carta QR y pedidos en tiempo real. | Computadora, librerías QR,Django. | 1 SPRINT | Benjamin Urra. | Hubo leves dificultades iniciales en la sincronización de estados entre cliente y cocinero, luego corregidas con pruebas conjuntas. | Completado. | No se realizaron ajustes estructurales, solo se amplió una jornada para pruebas en tiempo real. |
| Desarrollo Backend | Lógica de negocio y conexión con base de datos | Servidor, Django, PostgreSQL, herramientas de testing. | 1 SPRINT | Sebastian Cortes. | El desarrollo del backend fue exitoso, con integración completa al frontend. No hubo necesidad de optimizar consultas a la base de datos. | Completado. | No se realizaron ajustes, ya que no hubo necesidad de optimizar el rendimiento de la API. |
| Base de datos. | Diseño, creación y gestión de la base de datos. | PostgreSQL, servidor local. | 1 SPRINT | Benjamin Urra. | Las relaciones y claves foráneas se implementan correctamente. No hubo grandes conflictos de integridad. | Completado. | Sin ajustes, se mantuvo la planificación original. |
| Documentación y coordinación | Elaboración de manuales, reportes y control de sprints. | pmoinformatica, Jira, word, GitHub. | 1 SPRINT | Kevin Jimenez. | La documentación avanza de forma paralela al desarrollo. Se priorizo registrar los avances técnicos y decisiones de cada sprint. | En curso. | Se extendió la duración de la actividad hasta el cierre del proyecto para incluir los entregables finales. |
| Pruebas de control de calidad. | Pruebas funcionales e integración del sistema. | Postman, navegador, herramientas de testing. | 1 SPRINT | Equipo completo. | Se realizaron pruebas unitarias y funcionales. | Ajustada. | Se amplió una semana adicional estas tareas para asegurar la estabilidad y calidad del sistema. |
| Gestión de proyectos(SCRUM) | Coordinación de sprints, reuniones y seguimiento en Jira. | Jira, reuniones diarias, herramientas colaborativas. | 1 SPRINT | Kevin Jimenez. | La organización de tareas y control de tiempos ha sido constante y efectiva. Las Daily Scrum facilitaron la comunicación. | Completado. | Sin ajustes, metodología Scrum aplicada exitosamente. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Excelente comunicación entre los integrantes del equipo y cumplimiento de tareas definidas. - Uso constante de Jira y GitHub, lo que permitió controlar avances y versiones del código. - Aplicación correcta de Scrum, lo que favoreció la planificación iterativa y la detección temprana de errores. - Buena organización del tiempo y equilibrio entre las tareas del frontend, backend y documentación. Dificultadores: - Aumento del tiempo en las pruebas de integración y rendimiento, lo que requirió ajustar ligeramente el cronograma. - Difícil implementación de las fotografías en un entorno virtual de amazon. - Mucha carga de actividades y tareas en el sprint numero 1.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron ni ajustaron actividades, ya que todas las planificadas fueron necesarias y pertinentes para cumplir con los objetivos del proyecto. De hecho logramos avanzar antes de lo esperado en algunas historias de usuario, cabe destacar que en un principio estábamos atrasados.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente todas las actividades principales han sido iniciadas y completadas, a excepción de la documentación final y manuales de usuario, que se encuentran en curso. Motivo: su ejecución depende de la consolidación final del sistema en el último sprint. Estrategia: continuar documentando en paralelo a las pruebas finales y validaciones del sprint 4, asegurando la entrega completa del producto y documentación al cierre del proyecto.

Conclusión general:

El proyecto Mesa Digital avanza conforme a la planificación, sin desviaciones críticas. Los objetivos y metodología se mantienen intactos y válidos. Las funcionalidades principales son la gestión de pedidos, pagos, comunicación en tiempo real y reportes están completadas y probadas, asegurando la factibilidad y calidad del producto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.