Acta de Constitución

del Proyecto

MESA DIGITAL

Fecha: 08/09/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	4

Premisas y Restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Cronograma de hitos principales	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	6

Gerente de Proyecto	6

Niveles de autoridad	6

Personal y recursos preasignados	7

Aprobaciones	7

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Mesa Digital (Carta digital) |
| Fecha de preparación | 08/09/2025 |
| Cliente | Servicios de Comida (Restaurantes, Comida rápida, Restaurantes, etc) |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Gerente de Proyecto | Kevin Jimenez R. |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Kevin Jiménez | Jefe de proyecto | Informática |
| Sebastian Cortes | Desarrollador full stack | Informática |
| Benjamin Urra | QA Tester | Informática |
| Juan Gana | Profesor | Informática y telecomunicaciones. |

Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto busca optimizar el proceso de pedidos y pagos en restaurantes mediante una solución digital que permita a los clientes ordenar y pagar directamente desde su mesa a través de un código QR. Esto reducirá los tiempos de espera, mejorará la experiencia del cliente y optimizará la gestión de personal para los dueños de los locales. El proyecto también es una oportunidad de aprendizaje práctico para aplicar conocimientos de desarrollo web, bases de datos y metodologías ágiles, alineado con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática.

Descripción del Proyecto y Entregables

Desarrollo de un sistema web que permita a los clientes visualizar la carta digital, realizar pedidos y pagar (dividiendo cuentas si es necesario) sin intervención directa de un mesero. Entregables: - Plataforma web funcional - Base de datos con pedidos, clientes y productos - Módulo de pagos (individuales o grupales) - Documentación del sistema y manual de usuario - Respectiva Documentación (Metodología Scrum).

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

- Interfaz web responsive (para móviles y tablets) - Lectura de código QR por mesa - Envío automático de pedidos a cocina - Integración con pasarela de pagos - Panel para administración de pedidos

Requerimientos del proyecto

- Uso de metodología Scrum - Integración de roles de Front-End, Back-End y Documentación - Validación de avances en cada Sprint mediante Sprint Review

Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| El proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web que permita: - Escaneo de códigos QR por mesa para cargar la carta digital. - Realización de pedidos en línea y envío automático a cocina. - Gestión de estados de pedidos visibles tanto para el personal como para el cliente. - Procesamiento de pagos individuales o grupales desde la mesa. - Administración de productos, precios y disponibilidad desde un panel interno. - Registro de pedidos. - Documentación completa y plan de pruebas funcionales. | Flujo completo de pedidos y pagos funcionando en entorno de pruebas al final del semestre. QR por mesa operativo y reconocido en múltiples dispositivos móviles. Tasa de éxito de pedidos y pagos ≥ 95% en las pruebas de aceptación. Actualización de estado de pedidos en tiempo real (< 2 segundos). Documentación validada por el profesor guía y entregada junto con la plataforma. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| El desarrollo se llevará a cabo dentro del periodo académico, siguiendo la planificación de Sprints definida, asegurando entregas incrementales y revisiones periódicas. | Cumplimiento ≥ 90% de las fechas definidas en el cronograma. Entregas de cada sprint documentadas (Sprint Review) sin retrasos críticos. |
| Costo |  |
| No se requieren costos adicionales; se utilizarán recursos propios del equipo y herramientas open-source, priorizando eficiencia y accesibilidad. | 100% de las herramientas utilizadas son gratuitas o de código abierto. No se generan gastos adicionales no planificados durante el desarrollo. |
| Calidad |  |
| La calidad se garantizará mediante pruebas funcionales en cada sprint, revisiones por el profesor guía y retroalimentación continua. El objetivo es entregar un sistema robusto, intuitivo y escalable. | ≥ 95% de casos de prueba funcionales superados antes de la entrega final. Sistema usable y sin errores críticos detectados en las pruebas de aceptación. |
| Otros |  |
| La documentación será completa, incluyendo manual de usuario, diagramas de arquitectura, reportes de pruebas y evidencias de cada sprint, de forma que el proyecto pueda ser replicado o mejorado a futuro. | Documentación revisada y aprobada por el profesor guía antes de la entrega final. Presentación y defensa del proyecto realizadas de acuerdo con los requisitos de la asignatura. |

Premisas y Restricciones

### Premisas - Cada integrante del equipo dispone de un equipo de desarrollo con acceso estable a internet. - Las pruebas se realizan en dispositivos móviles Android e iOS de uso personal. - Se contará con la guía y retroalimentación del profesor responsable de la asignatura Capstone. - Se emplearán herramientas open-source o con licencias académicas gratuitas para evitar costos extra. ### Restricciones - El proyecto debe completarse dentro del semestre académico, cumpliendo fechas establecidas en el cronograma de la asignatura. - El alcance no incluye desarrollo de aplicaciones nativas; se entregará una plataforma web responsiva. - Las funcionalidades extra fuera del alcance definido no serán desarrolladas para evitar comprometer la entrega.

Riesgos iniciales de alto nivel

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Entrega Acta de Constitución | Antes del Primer sprint |
| Definición Product Backlog y Roadmap | Antes del Primer sprint |
| Sprint Review 1 , Retrospective 1 y Planning 1 | Primer Sprint |
| Sprint Review 2 , Retrospective 2 y Planning 2 | Segundo Sprint |
| Sprint Review 3, Retrospective 3 y Planning 3 | Tercer Sprint |
| Sprint Review 4 , Retrospective 4 y Planning 4 | Cuarto Sprint |
| Diagramas de Arquitectura y Base de Datos | Antes del Primer Sprint |
| Entrega Final | Finalizando el último Sprint |

Entregables

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Acta de Constitución | Documento inicial que define el objetivo, alcance, restricciones y plan de trabajo. |
| Roadmap | Planificación visual de las funcionalidades y objetivos de cada sprint. |
| Product Backlog | Lista priorizada de funcionalidades y requerimientos, actualizada de forma iterativa. |
| Documentación de Sprint | Incluye Sprint backlog, Planning, Review y Retrospective generados en cada ciclo. |
| Diagramas Técnicos | Diagrama de topología del sistema y diagrama lógico relacional diseñado en SQL Data Modeler. |
| Reporte de Pruebas Funcionales | Resultados de las pruebas de verificación de requisitos, documentadas por sprint. |
| Documentación Final | Compilación de todos los artefactos y manual de usuario, entregado al cierre del proyecto. |

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Interés en el proyecto | Nivel de influencia. |
| --- | --- | --- |
| Institución Duoc UC. | Garantizar que se cumplan las competencias del perfil de egreso. | Alta |
| Profesor Guia. | Validar avances y evaluar la documentación. | Alta |
| Equipo de desarrollo. | Cumplir con el plan de trabajo y entregar una solución funcional. | Alta |
| Usuarios de prueba. | Retroalimentación sobre la experiencia de uso. | Media |

Requisitos de aprobación del proyecto

- Entrega de todos los entregables definidos. - Validación de cada sprint mediante Sprint Review. - Presentación de diagramas y reporte de pruebas funcionales. - Aprobación de la defensa final del proyecto.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Kevin Jimenez R. | Gerente de Proyecto | Informática. |
| Sebastian Cortes. | Desarrollador Full Stack. | Informática. |
| Benjamin Urra. | Desarrollador y Qa. | Informática. |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Jefe de proyecto. | 08/09/2025 | Kevin Jiménez R. |
| Desarrollador full stack | 08/09/2025 | Sebastian Cortes. |
| QA Tester | 08/09/2025 | Benjamin Urra. |
| Guia/Profesor | 08/09/2025 | Juan Gana. |